PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

- Đầu vào: Product Backlog đã ưu tiên + Sprint Goal + năng lực Developers.

- Đầu ra: Increment chạy được để người dùng thử và nhận phản hồi.

- Sprint: 2 tuần → 3 Sprint/6 tuần.

- Lý do: Sprint ngắn giúp nhận phản hồi và thích nghi nhanh.

PHẦN 2 – PRODUCT BACKLOG

| Ưu tiên | Hạng mục | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | (a) Ghép khách cùng tuyến | Chức năng cốt lõi của xe ghép |
| 2 | (b) Tự động chia tiền | Cần thiết để chia chi phí |
| 3 | (c) Thanh toán thẻ | Cần nhưng phương thức có thể thay đổi |
| 4 | (d) Đánh giá người đi ghép | Có giá trị nhưng không cốt lõi |

PHẦN 3 – XỬ LÝ THAY ĐỔI

Đức (PO) quyết định ưu tiên ví điện tử theo phản hồi khách hàng. Yêu cầu được đưa vào Product Backlog và áp dụng từ Sprint tiếp theo, không tự ý thay đổi Sprint đang chạy.